## Slide 1
Basketball - Effizienzsteigerung durch Videoanalyse
Bacher Fabian, Dalipovic Nino, Gutmann Florian,
Wolfgruber Bastian
26.02.2026
Betreuer: DI Darko Jankovic/ DI (FH) Günther Hutter
Firmenpartner: HTL Leoben

## Slide 2: Partner/Aufgabenstellung
HTL Leoben
Aufgabenstellung:
  Entwicklung eines Systems bis März 2026, welches Basketballwürfe automatisch analysiert und Spieler*innen durch visuelles Feedback und Statistiken hilft, ihre Wurftechnik messbar zu verbessern.

## Slide 3: Übersicht
Bacher
  Videoanalyse (Soll- Situation)
Dalipovic
  Frontend ( Spieler - & Statistikansicht)
Gutmann
  Backend & Datenbank
  Bereitstellung einer Rest-API für:
    Frontend
    Videoanalyse
  Speicherung und Auswertung der Wurfdaten
Wolfgruber
  Videoanalyse (Ist- Situation)

## Slide 4: Aktueller Stand Frontend (Dalipovic)
UI vollständig umgesetzt
Authentifizierung integriert
Video-Upload-Workflow implementiert
Analyse-Darstellung vorhanden
Dashboard-& Statistik-Ansichten erstellt
Session-Verlauf integriert
API-Anbindung vorbereitet
Finale IST/SOLL- Datenkopplung in Umsetzung

## Slide 5: Was wollten wir im Frontend Umsetzen? (Dalipovic)
Ziel
  intuitives, reaktionsschnelle UI für Videoanalyse
Geplante Kernfunktion
  Upload, Wiedergabe, Auswertung
Benutzerführung / User-Flow
  Login -> Dashboard -> Analyse -> Statistik
Darstellung der Analyse & Statistik in Tabellen/Charts
Verbindung zur Backend-Logik für Auth, Daten, Sessions

## Slide 6: Wie haben wir das Frontend umgesetzt? (Dalipovic)
Technologien
  HTML, CSS (Tailwind), JavaScript
Architektur
  Single-Page-Struktur mit Section -Toggling
DOM-Manipulation & Event-Handling per VanillaJS
API-Anbindung & dynamische Datenanzeige (fetch)
Zustandsverwaltung über localStorage
Modularisierung
  seperate Dateien für API, AUTH, UI-Logik

## Slide 7: Aktueller Stand Backend (Gutmann)
Projektstruktur umgesetzt
  Layout Architecture
Datenbank
  Relationale DB mit H2
  automatisch über JPA/Hibernate generiert
REST-API implementiert
  Z.B: Spieler anlegen & einloggen
Frontend Anbindung
  Backend erfolgreich an Frontend angebunden
Nächsten Schritte
  mit Hilfe des Frontends Änderungen anpassen

## Slide 8: Projektstruktur
controller
  Rest-Endpunkte als Schnittstelle zum Frontend
dto
  sichere Datenübertragung zw Backend Frontend
exception
  zentrale Fehlerbehandlung und einheitliche Fehlermeldungen
model
  Entitäten
repository
  Datenzugriff und Abfragen auf Datenbankebene
service
  Geschäftslogik und Berechnungen statistischer Auswertungen
resources
  Konfigurationsdateien und Datenbankdateien

## Slide 9: Umsetzungsplan (Bacher)
automatische Analyse eines Basketballwurfs aus Video
Bestimmung des Release-Zeitpunkts
Berechnung einer physikalischen Soll-Flugbahn
Vergleich IST- Flugbahn vs. SOLL- Flugbahn
qualitative Bewertung der Wurfqualität

## Slide 10: Aktueller Stand Soll Situation (Bacher)
Was funktioniert
  Physikalisch korrekte Soll-Flugbahn-Berechnung
    Abwurfwinkel Zielbereich: 45-55°
    Eintrittswinkel Zielbereich: 40-50°
  Video Import & FPS- Validierung
    Videos werden korrekt ausgelesen
    effektives FPS werden korrekt ausgelesen
  Ausgabe
    Diagnostics - PNG wird erzeugt
    CSV/JSON Outputs werden erzeugt

## Slide 11: Aktuelles Hauptproblem (Bacher)
Release Erkennung
Release - Peak wird mathematisch erkannt
Instabilität entsteht durch unruhige Ballverfolgung in einzelnen Frames
die Methode funktioniert, aber ihre Stabilität hängt von der Tracking Qualität ab.

## Slide 12: Darstellung Soll Flugbahn (Bacher)

## Slide 13: Aktueller Stand Ist-Situation (Wolfgruber)
Erfolgreiches Tracking des Balles
  der Ball wird erfolgreich nachverfolgt
Ausgabe eines Overlays von der Soll-Flugbahn
  nach Abschluss des Trackings wird ein Foto erstellt von der Flugbahn
Abgrenzung der Ist-Flugbahn
  das Tracking stoppt wenn ein Korb-Erfolg erzielt wird
Ist & SOLL- Flugbahn auf einem Overlay darstellen

## Slide 14: Darstellung IST- & SOLL- Flugbahn (Wolfgruber)

## Slide 15: Demo
Backend mit Frontend

## Slide 16: Meilensteine

## Slide 17: Nachhaltigkeit
SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
  durch das System werden Basketballspieler*innen unterstützt, ihre Wurftechnik zu verbessern und motiviert, regelmäßig Sport zu betreiben.
SDG 4: Hochwertige Bildung
  verbindet Sport mit digitaler Kompetenz
SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur
  innovatives, technisches System für den Sportbereich

## Slide 18: Kosten
Kosten
  Arbeiten
    Keine Kosten
    Hauptsächlich eigene Laptops
  Abschlusskosten
    Binden der Diplomarbeit ca. 100 Euro
    Personalkosten 3240€ Brutto pro Person (18€ Brutto pro Stunde)

## Slide 19: Literatur
https://www.geeksforgeeks.org/blogs/mysql-vs-h2
https://www.python.org
https://www.chartjs.org/docs/latest/getting-started/usage.html
https://www.oebv.at/internal/36d83adf-0653-4bac-a30e-fd45b2789c38
https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/content/titleinfo/1390304/full.pdf
https://pyimagesearch.com/2015/09/14/ball-tracking-with-opencv/
https://ceur-ws.org/Vol-3885/paper26.pdf
https://www.python-forum.de/viewtopic.php?t=45474