## Slide 1
Basketball Effizienzsteigerung durch Videoanalyse
Gutmann Florian, Bacher Fabian, Nino Dalipovic,
Bastian Wolfgruber
18.06.2025
Betreuer/in: DI Darko Jankovic
Firmenpartner: HTL Leoben

## Slide 2: Partner/Aufgabenstellung und SDG
HTL Leoben
Aufgabenstellung
  Entwicklung eines intelligenten Trainingssystems für den Basketballsport, das mithilfe von Videoanalyse und statistischer Auswertung die Wurfleistung von Spieler*innen erfasst, auswertet und visuell darstellt. Dabei sollen sowohl Echtzeit-Feedback als auch langfristige Leistungsdaten über eine benutzerfreundliche Oberfläche verfügbar gemacht werden.
SDGs

## Slide 3: Arbeitsaufteilung
  Frontend (Dalipovic)
    Benutzeroberfläche
      Spieler auswählen/anlegen
      Verschiedene Anzeigen
  Backend (Gutmann)
    Datenbank
    Interaktion mit Frontend
    Statistik Auswertung
  Videoanalyse (Bacher + Wolfgruber)
    Ist- Flugbahn
      Erkennung der Flugbahn des Balles
      Auswertung zwischen Soll und Ist
    Soll- Flugbahn
      Erkennung vom Korb/Abwurf
      Soll Flugparabel berechnen und darstellen
  Bonus
    Erkennung des Rollstuhlfahrers(Gelenkspukte)
    Vermessung von Gliedmaßen

## Slide 4: Ziele
Entwicklung eines Systems bis Juni 2026, welches Basketballwürfe automatisch analysiert, Spieler*innen durch visuelles Feedback und Statistik hilft, ihre Wurftechnik messbar zu verbessern.
Hauptziel
  Die Wurftechnik von Basketballspieler*innen mithilfe eines intelligenten Video- und Analysesystems messbar verbessern.

## Slide 5: PM
Milestones
  Juni 2025
    Beginn der Diplomarbeit
    16.06.2026 erster Videodrehtag im Raiffeisen Sportpark
  Juli 2025
    Ersten Starts der Videoanalyse (Ballerkennung, einfache Flugbahn erkennen)
  August 2025
    Frontend Prototyp, Spieler anlegen, Oberfläche gestalten
  September
    Backend Grundstruktur, Datenbank aufsetzten, einfache Datenspeicherung
  Oktober 2025
    Datenbank an Frontend anbinden
  November 2025
    Erste Zwischenpräsentation
  06.03.2026 Abgabe
Kostenabschätzung und Bedeckung
  Binden der Diplomarbeit: ca 100€
  Personalkosten: (180h * 20€) *4 -> 14400€ Netto, 28800€ Brutto
  Kamera (Jankovic)

## Slide 6: Literatur
Bis dato durchgesehen:
  https://www.catapult.com/de/blog/neu-definierte-basketball-analyse
  https://www.owayo.at/magazin/basketball-statistiken-at.htm?srsltid=AfmBOopEAW67rKtQdgS35TA1vZC0yFC8tkEyK3NlfMVbDaZdNGSA5Iaa